**项目计划表**

组员：李婧怡，杨红梅，邬伟业，张利飒

1. 2020年3月1日~3月30日：对改项目进行可行性分析，并从功能需求和性能需求两方面对项目进行需求分析，写出需求分析说明书。负责人：邬伟业
2. 2020年4月1日~2020年4月20日：进行概要设计和数据库的设计，主要设计项目的模块和功能，写出概要设计说明书。负责人:张利飒，李婧怡
3. 2020年4月21日~2020年5月10日：进行详细设计，设计项目的数据结构和具体实现方案，写出详细设计说明书。负责人：邬伟业，杨红梅
4. 2020年5月11日~2020年5月31日：进行编码和单元测试，按照详细设计的方案对项目进行实现，并进行单元测试。负责人：杨红梅，李婧怡
5. 2020年6月1日~2020年6月15日：进行在线考试系统的测试，修改和完善，写出测试文档。负责人：张利飒